PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Phạm Văn Thái | Mã sinh viên | B25DTCN298 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý vận hành phòng khám | Quản lý bác sĩ và lịch khám | US-01 | Là một lễ tân tôi muốn xem lịch khám của bác sĩ để có thể sắp xếp lịch khám của bệnh nhân vào những khung giờ bác sĩ đã cập nhật là trống và hiển thị thông báo có thể xếp vào |
| Cổng đăng ký lịch khám | Đặt lịch khám theo khung giờ trống | US-02 | Là một bệnh nhân tôi muốn đặt lịch khám và chọn bác sĩ theo khung giờ trống để chủ động thời gian đi khám mà không phải xếp hàng chờ đợi |
| Cổng thông tin bệnh nhân | Tra cứu kết quả khám, xét nghiệm | US-03 | Là một bệnh nhân tôi muốn tra cứu kết quả khám của mình sau khi đã có kết quả để có thể nắm bắt được tình trạng sức khỏe |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Independent | US-X ôm quá nhiều chức năng thuộc các phạm vi khác nhau khó phát triển , kiểm thử và phát hành độc lập dẫn tới các tính năng phải phụ thuộc lẫn nhau |
| Small | US-X đã gộp 3 tính năng lớn (quản lý lịch, nhắc lịch và thanh toán) làm cho kích cỡ, phạm vi công việc quá lớn không thể hoàn thành trong một sprint |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân tôi muốn nhận được nhắc nhở lịch khám trước 1 ngày để thuận tiện cho việc chuẩn bị sắp xếp trước khi đến khám mà không bị quên |
| US-X2 | Là bệnh nhân tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến qua ứng dụng để hoàn tất thủ tục mà không phải ra quầy thu ngân |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Đây là chức năng bắt buộc để có thể vận hành đội ngũ bác sĩ và quản lý ca làm việc nếu không có nó thì các chức năng chính như đặt lịch phía sau không thể hoạt động |
| US-02 | Must have | Đây là tính năng chính mang lại giá trị và đáp ứng đúng nhu cầu của bệnh nhân là lý do mà hệ thống ra đời |
| US-03 | Should have | Đây là chức năng nên làm để người dùng có trải nghiệm tốt hơn trong quá trình sử dụng app không có thì người dùng vẫn có thể đến trực tiếp bệnh viện để có thể nhận thông tin về bệnh án của mình nên không ảnh hưởng lắm |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập tài khoản và đang trong trạng thái hoạt động và đã tham gia khám đúng hẹn và bác sĩ đã cập nhật thông tin hồ sơ bệnh án | Bệnh nhân nhấn vào phần theo dõi tình trạng sức khỏe | Hệ thống hiển thị các thông tin về bệnh án,ảnh minh chứng và các chuẩn đoán của bác sĩ và kê đơn thuốc và bệnh án hiển thị “đã duyệt” |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ☐ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập tài khoản và đang trong trạng thái hoạt động, đang trong trạng thái hoạt động và bác sĩ chưa cập nhật thông tin hồ sơ bệnh án | Bệnh nhân nhấn vào phần theo dõi tình trạng sức khỏe | Hệ thống hiển thị thông báo tới bệnh nhân thông tin bệnh án của bạn chưa được cập nhật và đưa ra thời gian còn lại mà hồ sơ bệnh án sẽ được cập nhật và bệnh án hiển thị chưa duyệt |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC gắn liền với US cụ thể và mục đích là làm rõ các điều kiện cụ thể, chi tiết nghiệp vụ để 1 US được coi là hoàn thành theo ý người dùng và PO DoD là định nghĩa là đã hoàn thành phạm vi áp dụng là tất cả US trong 1 sprint thông qua bộ tiêu chuẩn về chất lượng kỹ thuật (kiểm thử, kiểm chéo...) |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Hệ thống tự động gửi thông báo nhắc nhở đến SMS của người dùng đúng trước thời gian hẹn 24h |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã nguồn đã được kiểm duyệt và viết unittest độ bao phủ 80%, được dev khác review |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5SP | Thiết kế giao diện web quản lý cho lễ tân và csdl phân quyền, logic kiểm tra trùng lịch của bác sĩ |
| US-02 | 8SP | Tích hợp mobileapp, logic kiểm tra thời gian thực và rủi ro 2 bệnh nhân đặt cùng một lịch |
| US-03 | 5SP | Quản lý csdl, chức năng bảo mật thông tin bệnh nhân |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Dùng Story Poin để ước lượng vì nó giúp ước lượng được độ phức tạp, độ rủi ro của Story chứ không chỉ đơn giản là chia giờ ra để làm, chia giờ để làm có rủi ro cao vì chưa ước lượng được độ phức tạp và rủi ro từ đó kéo dài và dẫn tới chậm chễ sprint hơn nữa còn có thể tạo tính ỉ lại về thời gian

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 SP = (24 + 25 + 26)/ 3 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity sprint 4 là 40 người-ngày vì 1 người điều đi SP nên cam kêt là 25 SP * 4/5 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn D1 D2 D3 D5 tổng SP = 3 + 5 + 8 +3 = 19 SP (~ 20SP) |
| Sprint Goal | Giúp bênh nhân hoàn thiện các chức năng đăng nhập, bảo mật đặt lịch khám, tra cứu kết quả, nhận thông báo lịch khám để giúp bệnh nhân có thể đặt lịch khám thành công |
| Lý do lựa chọn | Lựa chọn vì đó là các chức năng bắt buộc (must have) và tổng SP xấp sỉ 20 SP nhưu tính toàn SP nên cam kết mục đích hoàn thành đúng đủ số SP đúng thời hạn |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện màn hình danh sách và chi tiết kết quả xét nghiệm trên Mobile App | Nhóm UI/UX | 5h |
| Xây dựng truy vấn và phân quyền dữ liệu kết quả xét nghiệm | Nhóm Database | 10h |
| Viết kịch bản và kiểm thử chức năng tra cứu kết quả | Nhóm Testing | 5h |
| Tổng giờ công |  | 20h |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | SP thực tế 24 lý tưởng là 10,4 chênh lệch : 13.6 SP Behind Schedule đội đang chậm tiến độ rất nhiều so với lý tưởng |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế đi ngang từ ngày 2 đến ngày 6 (giữ nguyên ở mức 24–26 SP không hề giảm), nghĩa là trong suốt 4 ngày này không có User Story nào được hoàn thành (Done) |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Đội cần thảo luận xem các task đang bị nghẽn ở đâu, tiến hành hỗ trợ lẫn nhau hoặc hạ bớt phạm vi với Product Owner ngay nếu thấy không kịp. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Xác nhận các tính năng đã hoàn thành và chưa hoàn thành nghiệm thu kết quả so với product backlog và cập nhật lại thứ tự Backlog nếu cần. |
| Scrum Master | Điều phối, tổ chức buổi Sprint Review, đảm bảo đúng thời lượng (time-box) và tạo môi trường cởi mở để các bên trao đổi thuận lợi |
| Developers | Trình diễn (demo) tính năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trực tiếp trên hệ thống web và giải đáp các thắc mắc kỹ thuật từ stakeholders |
| Stakeholders | Trực tiếp trải nghiệm sản phẩm demo, đưa ra phản hồi (feedback) thực tế và các đóng góp cải tiến nghiệp vụ. |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Cách Product Owner xử lý: PO ghi nhận ý kiến đóng góp này vào Product Backlog dưới dạng một User Story mới, đánh giá mức độ ưu tiên của nó cùng với các yêu cầu khác thay vì nhận làm ngay trong Sprint hiện tại (tránh phá vỡ Sprint Goal).

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Dừng việc chỉ kiểm thử với dữ liệu mẫu đơn giản, lý thuyết mà không đưa các trường hợp nghiệp vụ phức tạp (như đổi ca, trùng lịch) vào kịch bản test |
| Stop | Bắt đầu xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử phong phú, bao gồm các kịch bản ngoại lệ và xung đột dữ liệu thực tế ngay từ giai đoạn phát triển |
| Continue | Tiếp tục duy trì tinh thần phối hợp demo cởi mở trong buổi Review để sớm phát hiện các lỗ hổng nghiệp vụ từ phía người dùng thực tế |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung bước kiểm tra chéo quy tắc nghiệp vụ phức tạp giữa Developer và Tester trước khi đưa vào môi truòng demo | QA/Tester phối hợp cùng Lead Developer, Scrum Master | Hoàn thành 100% tiêu chí DoD vượt qua mọi khảo sát, các kịch bản biên |